|  | Teléfono: +56 9 9897 6861 WhatsApp: +56 9 7967 9866 Email: contacto@aispoltec.cl Web: www.aispoltec.cl Dirección: Gral. del Canto 50, Of. 301, Providencia, RM |
| --- | --- |

| COTIZACIÓN | N° Cotización: COT-202606-001 Fecha: 17 de junio de 2026 Validez: 60 días desde la fecha de emisión |
| --- | --- |

| CLIENTE | Universidad Andrés Bello · Atención: Daniel Ribero |
| --- | --- |
| OBRA | Impermeabilización de terraza de hormigón — Poliurea caliente alta presión · 120 m² · Espesor 2 mm |
| DIRECCIÓN | República 330, Santiago — Universidad Andrés Bello |

PROCESO DE EJECUCIÓN

| 1 | Raspado y limpieza de superficie. |
| --- | --- |
| 2 | Pulido de hormigón con disco diamantado y disco de desbaste (afinamiento). |
| 3 | Aspirado y limpieza general. |
| 4 | Lavado de piso. * |
| 5 | Reparación de grietas. * |
| 6 | Imprimación con adhesivo (120 m²). |
| 7 | Aplicación de poliurea pura, alta presión (gris claro). |
| 8 | Verificación: globos, bolsas de aire y grietas pronunciadas. |
| 9 | Protección UV — esmalte Polytech. |
| 10 | Entrega de trabajo terminado, a prueba de agua. |

*  Ítems 4 y 5 "en observación" — sujetos a evaluación en terreno.

DETALLE DE PRECIOS

| Descripción | Superficie | Precio unitario | Total (neto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación de superficie (raspado, pulido, limpieza, aspirado y lavado) | 120 m² | $ 5.000 | $ 600.000 |
| Imprimación adhesivo + aplicación de poliurea gris claro, alta presión, espesor 2 mm | 120 m² | $ 45.000 | $ 5.400.000 |
| Protección UV — esmalte Polytech | 120 m² | $ 5.000 | $ 600.000 |
| Subtotal neto |  |  | $ 6.600.000 |
| IVA (19%) |  |  | $ 1.254.000 |
| TOTAL |  |  | $ 7.854.000 |

CONDICIONES

•  Los precios unitarios corresponden a mano de obra y materiales incluidos.

•  Forma de pago: 50% al inicio de la obra · 50% al término conforme del trabajo.

•  Plazo de ejecución estimado: 10 a 15 días hábiles.

•  Durabilidad del material: 10 a 15 años. Pintura protectora UV (esmalte Polytech) requiere mantención cada 2 años de ser necesario.

•  Garantía: 12 meses sobre la impermeabilización aplicada, contra filtraciones atribuibles a la ejecución.

•  Esta cotización cubre únicamente los trabajos descritos. Cualquier trabajo adicional será cotizado y cobrado por separado.

•  Validez: 60 días desde la fecha de emisión.

| Emite Gerardo Buitrón · Gerente General Aispoltec · RUT 24.925.959-4 | Acepta Daniel Ribero Universidad Andrés Bello |
| --- | --- |

AISPOLTEC  ·  RUT: 24.925.959-4  ·  contacto@aispoltec.cl  ·  +56 9 7967 9866  ·  www.aispoltec.cl